| Башkортостан Республикаhы Миәкә районы муниципаль районының Богзан ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте |  | Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР			                         №15				ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 март 2024 й.                                                                                                            1 марта 2024 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений сельского поселения Богдановский сельсовет к безаварийному пропуску паводка 2024 года

В целях своевременной и качественной подготовки к пропуску паводка 2024 года, а также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, руководствуясь Федеральным Законом №131 от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан  №37  от  31 января 2024 года «О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску паводка 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию по безаварийному пропуску весеннего паводка в границах сельского поселения Богдановский сельсовет (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводка в границах сельского поселения Богдановский сельсовет (приложение 2).

3. Распределение обязанностей паводковой комиссии (приложение 3).

4. Ответственные лица по организации работ в целях  безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям,  мостам и рекам (приложение 4).

5. Уточнить наличие (создать) необходимых запасов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС, а также для ликвидации ледяных заторов на реках.

6. Уточнить объемы и состав резервных запасов горючего и смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости.

7. Организовать систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки, провести разъяснительную работу по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.

8. Определить места возможного затора льда и разливов, уточнить перечень заторных участков, мостов, переправ. Спланировать эвакуационные мероприятия из зон возможного подтопления и затопления.

9.  Организовать работу по обеспечению страховой защиты жилья, расположенного в зонах подтопления и затопления.

10.  Провести пропилы и чернение льда в местах возможного образования заторов. Провести превентивные подрывы льда, исходя из прогнозов.

11. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Богдановский сельсовет                                                                                   Р.М.Каримов

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                          к   постановлению главы администрации                                                                                                                                                                                                                                                          сельского поселения   Богдановский                                                                                                                                                                                                                                                             сельсовет   муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Миякинский район  РБ                                                                                                                                                                                                                                                           №15 от  01.03.2024г.

Состав противопаводковой

комиссии по безаварийному пропуску паводка 2024 года в сельском поселении Богдановский  сельсовет

| № | Фамилия Имя Отчество | Занимаемая должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каримов Ринат Мазгарович | Глава СП Богдановский сельсовет Председатель комиссии | дом. 8(347)88 2-46-18; раб. 8(347)88 3-14-43; сот. 89279687847; 89273497901 |
| 2 | Макашев Илхам Шакирвич | Главный специалист МП, ГО ЧС администрации МР Миякинский район РБ (по согласованию ) | 2-12-22 89273307821 |
| 3 | Бурханов Раиль Курбангалиевич | Закрепление членов паводковой комиссии за сельскими поселениями сельсоветов МР по обследованию потенциально опасных объектов и обеспечению безаварийного пропуска паводка. | 89273028717 |
| 4 | Гималетдинова Айгуль Фануровна | Управляющий делами администрации сельского поселения | дом. 8(347)88 3-14-09; раб. 8(347)88 3-14-23; сот. 89371579462 89173837610. |
| 5 | Габитов Рамиль Адгамович | Индивидуальный предприниматель, глава «КФХ Махиянов Р.М.» | 89270870500 |
| 6 | Махиянов Ирнис Мударисович | руководитель ООО «Канбек» | 89276368840 |
| 7 | Абдуллин Марсель Мударисович | Депутат от избирательного округа № 8, староста деревни Чиряштамак | 89279207175 |
| 8 | Асадуллина Фарида Фаритовна | Директор школы ООШ с. Канбеково | 2-46-69 8 9279201271 |

Приложение 2

к постановлению главы сельского

поселения  Богдановский сельсовет

№15 от  01.03.2024г.

ПЛАН

мероприятий подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка 2024 года в сельском поселении Богдановский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предупреждение руководителей хозяйств, потенциально опасных предприятий, о необходимости проведения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и проведения проверок технического состояния коммуникаций и сооружений | Р.М.Каримов А.Ф.Гималетдинова |
| 2. | Проработка вопросов координации действий и оповещения, инспектирующих и других органов на период паводка 2024 года | Представитель паводковой комиссии муниципального района |
| 3. | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Старосты населенных пунктов руководители хозяйств, предприятий, учреждений. |
| 4. | Провести проверку технического состояния гидротехнических сооружений, мостов и дамб, обваловок, полигонов, амбаров, складов удобрений, ГСМ, АЗС | Старосты населенных пунктов, руководители хозяйств, предприятий, учреждений |
| 5. | Сбор и обобщение данных по готовности объектов к пропуску паводка, анализ актов технического обследования потенциально опасного объекта, с последующим представлением в вышестоящие органы | Паводковая комиссия |
| 6. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы. | Р.М.Каримов А.Ф.Гималетдинова, руководители хозяйств, организаций |
| 7. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Р.М.Каримов руководители хозяйств, организаций, ответственные члены районной паводковой комиссии |
| 8. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | Руководители предприятий и хозяйств |
| 9. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии плав. средства. | руководители хозяйств |
| 10. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-98-33 (ЕДДС), 112. | Р.М.Каримов А.Ф.Гималетдинова, руководители предприятий и хозяйств |

Приложение №3

к постановлению главы

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

№15 от  01.03.2024г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

обязанностей среди членов паводковой комиссии

| № | Фамилия, инициалы | Обязанности членов комиссии | № телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.М.Каримов А.Ф.Гималетдинова Р.К.Бурханов (по согласовнию) | Организация и координация работы паводковой комиссии | 3-14-43 3-14-23 |
| 2 | Р.А.Габитов М.М. Абдуллин | Предотвращение попадания талой воды, в водоемы и резервуары для питьевой воды загрязняющих веществ и загрязнения окружающей среды. Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны затопления | 2-46-45 |
| 3 | Р.М.Каримов | Организация очистки мостов от скопления льда, проведение мероприятий по охране и защите диких животных в зонах затопления | 3-14-23 |
| 4 | Р.А.Габитов Р.М.Каримов | Обеспечение в необходимых случаях автотранспортом для вывозки материальных ценностей и людей из зон возможного затопления. Своевременная заготовка и подвозка к местам возможных аварий запасов стройматериалов (камень гравий, глина) | 2-46-45 3-14-23 |
| 5 | М.М. Абдуллин Ф.Ф. Асадуллина | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления, организация спасательных работ. | 2-46-69 |
| 6 | Старосты населенных пунктов | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка в д. Чиряштамак |  |
| 7 | Старосты населенных пунктов | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка в с. Канбеково, с. Богданово, с. Тамьян-Таймас, д. Култай-Каран, д. Зириклыкуль. |  |

- Приложение №4

к постановлению главы

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

№15 от  01.03.2024г.

Ответственные лица по организации работ в целях  безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям,  мостам и рекам, расположенных на территории сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан в 2024 году

- Мост через реку «Чиряш» д.Чиряштамак и с. Канбеково - ответственные:                         Р.А.Габитов, М.М. Абдуллин;

- Мост через реку «Якты Каран», «Кара Каран» с.Богданово - ответственные:                              Р.М.Садриев, Р.А.Габитов;

- Мост через реку «Чиряш» с. Тамьян-Таймас – ответственный: И.М. Махиянов

- Мост возле хозяйства Махиянова Р.М. д.Зириклыкуль– ответственный                                          Р.М. Махиянов;

- Мост возле хозяйства Махиянова Р.М д.Култай-Каран – ответственный                                         Р.М. Махиянов.